| # REGIONE MOLISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE delibere del CIPESS n. 2/2021, n. 20/2021, n. 86/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risorse FSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # PISTA DI CONTROLLO # MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Codice PSCMOLISE |  |  |  |  |  |

CODICE INTERVENTO ___________________

TITOLO INTERVENTO _____________________________________________________________________

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica _______________________________________________ Settore di Intervento _______________________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA - ATTUAZIONE DIRETTA |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA | PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE |
| Delibera CIPESS di approvazione | delibere CIPESS n. 20/2021 |
| AREA TEMATICA |  |
| SETTORE DI INTERVENTO |  |
| CODICE INTERVENTO |  |
| TITOLO INTERVENTO |  |
| MACROPROCESSO | Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA |
| AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC | Direttore del Servizio Coordinamento FSC |
| ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE | Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |
| RESPONSABILE CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO | -Direttore pro tempore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza -Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii -Sviluppo Italia spa in esecuzione della DGR 263/2021 |
| RESPONSABILE DI ATTUAZIONE | -Direttore Servizio regionale competente per materia delle attività di gestione e attuazione degli interventi del PSC -Struttura del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. art. 10 DL n. 91/2014 – L. n. 116/2014 e ss.mm.ii |
| IMPORTO COMPLESSIVO |  |
| IMPORTO A CARICO DEL FSC |  |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |  |
| SOGGETTO BENEFICIARIO |  |

ORGANIGRAMMA   FUNZIONALE

DPCOE

MEF

IGRUE

REGIONE

MOLISE

Nucleo regionale valutazione e verifica investimenti pubblici

Comitato di

Sorveglianza

ARPSC

Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

RdA – Servizi regionali resp. attuazione

Servizio rendicontazione controlli

Servizio risorse finanziarie e bilancio

Programmazione  e Coordinamento attuativo FSC

Sorveglianza e controllo FSC

Coordinamento monitoraggio programmi FSC

Raccordo con i Servizi reg. comp. all’attuazione dei Programmi FSC e con il Servizio Bilancio

Ufficio 1

Ufficio 2

Soggetti con funzioni delegate

Ufficio controlli FSC

Ufficio controlli FSC

Beneficiario

Monitoraggio e certificazione spesa

| LEGENDA |  |
| --- | --- |
| Simboli utilizzati nel flow-chart | Significato |
|  | Decisione |
|  | Attività complessa |
|  | Documento articolato e complesso. Relazione |
|  | Documento contenente comunicazione ufficiale |
|  | Operazione |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise |  |  | CIPESS |  |
| Delibera di presa d'atto dell'approvazione del PSC da parte del CIPESS |  |  | Giunta regionale Giunta regionale |  |
| Nomina delle Autorità |  |  |  |  |
| Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Piano Sviluppo e Coesione, | ArPSC |  |  |  |
| Approvazione del SIGECO e dei relativi Allegati |  | ArPSC |  |  |
| Trasmissione del SIGECO e dei relativi Allegati al Nucleo per le Politiche di Coesione (NUPC) | ArPSC |  | NUPC | NUPC |
| Esecuzione delle verifiche desk sull’efficace funzionamento del SIGECO da parte del NUPC (fase eventuale) |  | NUPC |  | NUPC |
| Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano | Servizi regionali competenti per materia RdA |  |  |  |
| Proposta di individuazione intervento | RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione della proposta dell’atto di individuazione intervento | ArPSC |  |  | ArPSC1 |
| Proposta di atto deliberativo alla Giunta regionale di attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari; DGR di approvazione e trasmissione, a cura dell’ArPSC, al RdA | ArPSC |  | Giunta regionale |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Acquisizione dai Soggetti Beneficiari delle Schede Intervento, caricamento delle rispettive anagrafiche sui sistemi di monitoraggio di riferimento (SGP/MoSEM) e validazione locale | RdA |  |  | RdA2 |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | ArPSC |  |  | ArPSC2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | ArPSC |  | IGRUE | ArPSC3 |

*L’individuazione degli interventi, qualora non già individuati, all’interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del Piano, può avvenire attraverso atti programmatici di individuazione degli stessi (rif. Sezione “Individuazione interventi con Atto programmatico”) oppure attraverso la predisposizione di Avvisi/bandi pubblici (rif. Sezione “Individuazione interventi con Avviso”)

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE RIPROGRAMMAZIONE (modifiche al Piano e riprogrammazione delle risorse) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Valutazione della necessità di una modifica del PSC e/o riprogrammazione risorse | RdA ArPSC Giunta regionale |  |  |  |
| Formulazione di una proposta di modifica del Piano e trasmissione alla Giunta regionale per l’approvazione | ArPSC |  | Giunta regionale |  |
| Approvazione proposta di modifica del Patto e/o riprogrammazione risorse |  |  |  |  |
| Proposta di modifica: - ≤ 5% del valore di riferimento complessivo del PSC; - ≤ 10% del valore di ciascuna Area Tematica. |  |  |  | 1 a ipotesi |
| Trasmissione della proposta approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l’esame e l’approvazione | ArPSC |  | Comitato di Sorveglianza |  |
| Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Comitato di Sorveglianza, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ArPSC | ArPSC |  | Giunta regionale |  |
| Trasmissione, per opportuna informativa, alla Cabina di Regia FSC, della modifica/riprogrammazione approvata | ArPSC |  | Cabina di regia FSC |  |
| Proposta di modifica: - ˃ 5% del valore di riferimento complessivo del PSC - ˃ 10% del valore di ciascuna Area Tematica |  |  |  | 2a ipotesi |
| Trasmissione della proposta di modifica approvata dalla Giunta regionale al Comitato di Sorveglianza del PSC per l’esame e l’approvazione | ArPSC |  | Comitato di Sorveglianza |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Trasmissione della proposta approvata dal CdS alla Cabina di Regia FSC per l’approvazione |  |  | Cabina di regia FSC |  |
| Presa d'atto della modifica/riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione, approvata in Cabina di regia, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ArPSC | ArPSC |  | Giunta regionale |  |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON ATTO DI PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Ricognizione e analisi propedeutiche alla individuazione puntuale degli interventi, all'interno delle dotazioni programmatiche e finanziarie del PSC | RdA |  |  |  |
| Proposta di attivazione nell’ambito dei settori di intervento in cui risultano articolate le Aree tematiche | RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e predisposizione dell'atto di attivazione | ArPSC |  |  | ArPSC 1 |
| Proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione attivazione/individuazione degli interventi e dei Soggetti Beneficiari | ArPSC |  | Giunta regionale |  |
| Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario | RdA | Soggetto beneficiario |  |  |
| Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario | RdA | Soggetto beneficiario | Responsabile controlli I livello | SC1 Controllo di I livello in loco (eventuale) Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate. Redazione "V1_CHECK V_LOCO" |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE INDIVIDUAZIONE INTERVENTI CON AVVISO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Proposta di scheda tecnica dell’Avviso/gBando/Manifestazione di interesse, contenente, in riferimento alla fase di selezione degli interventi, i criteri di selezione approvati dal CdS | Servizi regionali competenti per materia di Azione servizio RdA |  |  |  |
| Verifica della coerenza programmatica e finanziaria e proposta di atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione della scheda tecnica | ArPSC | Giunta regionale |  | ArPSC1 |
| Approvazione scheda tecnica |  |  |  |  |
| Predisposizione Avviso pubblico/Bando/Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari | RdA |  |  | ArPSC1 |
| Trasmissione della bozza di Avviso pubblico/Bando/Manifestazione di interesse |  | Responsabile controlli I livello |  | SC1 (check list C Controllo procedure di attivazione) |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA |  | ArPSC |  |
| Pubblicazione dell'Avviso/Bando/Manifestazione di interesse |  |  |  |  |
| Ricezione delle istanze | RdA | Potenziali beneficiari |  |  |
| Istruttoria istanze pervenute (di ammissibilità e di merito) |  |  | Commissione di valutazione |  |
| Individuazione degli interventi e dei Soggetti beneficiari e predisposizione dell'atto di approvazione della graduatoria | RdA |  |  |  |
| Stipula della convenzione/disciplinare con il Soggetto beneficiario ll | RdA | Soggetto beneficiario |  |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Corretta tenuta del "Fascicolo di progetto" presso il RdA e presso il Soggetto beneficiario | RdA | Soggetto beneficiario | Responsabile controlli I livello | SC1 Controllo di I livello in loco (eventuale) Verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e delle procedure applicate. Redazione "V1_CHECK V_LOCO" |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE ATTUAZIONE Interventi infrastrutturali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento | RdA | Soggetto beneficiario |  | RdA1 |
| Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio | RdA | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |  |
| Adozione del Provvedimento di concessione del finanziamento con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento |  |  |  |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario |  | Soggetto beneficiario |  |  |
| Richiesta anticipazione |  |  |  |  |
| Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |
| Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list “C2_AUTOC_ INCPROF_SERV_FORN” |  | Soggetto beneficiario Responsabile Controlli I livello |  | SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione Check list "C1_CHECK_INCPROF_SERV_FORN" |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile controlli I livello ArPSCCCCCCC Soggetto beneficiario |  |  |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Trasmissione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla "progettazione". | RdA | Soggetto beneficiario | Responsabile controlli I livello |  |
| Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese riferita alla fase di progettazione e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE |  |  | Responsabile controlli I livello | SC2 |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC |  |  |  |
| Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la liquidazione delle spese riferite alla "progettazione" Mandato di pagamento ed erogazione risorse | Soggetto beneficiario Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria RdA |  |  | RdA1 RdA2 |
| Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti) | Soggetto beneficiario o Centrale Unica di Committenza (CUC) |  |  |  |
| Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice |  |  | Commissione aggiudicatrice |  |
| Produzione e inoltro offerte da parte delle Soggetto beneficiario ditte |  |  | Ditte concorrenti |  |
| Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria |  | Commissione aggiudicatrice |  |  |
| Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte |  |  | Ditte concorrenti |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione |  | Commissione aggiudicatrice Soggetto beneficiario |  |  |
| Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore |  | Soggetto beneficiario |  |  |
| Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI) | Soggetto beneficiario | Responsabile Controlli I livello |  | SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_AFF_LAV" |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC Soggetto beneficiario |  |  |  |
| Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d’asta | Soggetto beneficiario |  | Soggetto realizzatore |  |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE ATTUAZIONE Interventi infrastrutturali (ai sensi della Determinazione Direttoriale n.44/2018) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| RdA Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla sola fase "progettazione" degli interventi infrastrutturali | Soggetto beneficiario |  |  | RdA1 |
| Impegno finanziario sul Bilancio, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio | RdA | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |  |
| Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase “progettazione” con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento |  |  |  |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario |  | Beneficiario |  |  |
| Acquisizione della documentazione utile relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e check list “C2_AUTOC_ INCPROF_SERV_FORN” |  | Soggetto beneficiario Responsabile Controlli I livello |  | SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione Check list "C1_CHECK_INCPROF_SERV_FORN" |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile controlli I livello ArPSCCCCCC Soggetto beneficiario |  |  |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Trasmissione della documentazione utile all'erogazione delle spese riferite alla fase di "progettazione". |  | Soggetto beneficiario | Responsabile Controlli I livello |  |
| Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese riferita alla fase di progettazione e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE |  |  | Responsabile Controlli I livello | SC2 |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC |  |  |  |
| Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la liquidazione delle spese riferite alla "progettazione" Mandato di pagamento ed erogazione risorse | Soggetto beneficiario Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria RdA |  |  | RdA1 RdA2 |
| RdA Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento riferita alla fase "realizzazione opera" degli interventi infrastrutturali | Soggetto beneficiario |  |  |  |
| Adozione provvedimento di concessione del finanziamento riferito alla fase con allegato il relativo disciplinare di concessione del finanziamento |  |  |  |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario | Soggetto beneficiario RdA |  |  |  |
| Richiesta anticipazione |  |  |  |  |
| Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione |  |  |  |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Predisposizione della documentazione da porre a base di gara. Eventuale nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti) | Soggetto beneficiario o Centrale Unica di Committenza (CUC) |  |  |  |
| Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice |  |  | Commissione aggiudicatrice |  |
| Produzione e inoltro offerte da parte delle Soggetto beneficiario ditte |  |  | Ditte concorrenti |  |
| Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria |  | Commissione aggiudicatrice |  |  |
| Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte |  |  | Ditte concorrenti |  |
| Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione |  | Commissione aggiudicatrice Soggetto beneficiario |  |  |
| Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore |  | Soggetto beneficiario |  |  |
| Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’affidamento dei lavori e relativa checklist di autocontrollo (C2_AUTOC_AFF_LAVORI) |  | Soggetto beneficiario | Responsabile Controlli I livello | SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_AFF_LAV" |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC Soggetto beneficiario |  |  |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico rideterminato a seguito di ribasso d’asta |  | Soggetto beneficiario | Soggetto realizzatore |  |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE ATTUAZIONE Acquisizione servizi/forniture |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Acquisizione della documentazione utile alla formale concessione del finanziamento |  | Soggetto beneficiario |  | RdA1 |
| Adozione del provvedimento di concessione del finanziamento e dell'allegato disciplinare | RdA |  |  |  |
| Impegno finanziario sul Bilancio regionale, previa verifica di disponibilità finanziaria e di competenza su capitoli di bilancio | RdA |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |
| Acquisizione disciplinare di concessione sottoscritto dal Soggetto beneficiario | Soggetto beneficiario RdA |  |  |  |
| Richiesta anticipazione | Soggetto beneficiario RdA |  |  |  |
| Provvedimento di liquidazione dell'anticipazione Mandato di pagamento ed erogazione anticipazione |  |  | RdA Soggetto beneficiario Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |
| Predisposizione della documentazione da porre a base di gara; Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in materia) del Direttore dell'esecuzione del contratto (se diversi dai progettisti) |  | Soggetto beneficiario | Tecnici incaricati |  |
| Indizione e pubblicazione gara di acquisizione servizi/forniture secondo le norme vigenti e nomina della Commissione aggiudicatrice |  | Commissione aggiudicatrice Soggetto beneficiario |  |  |
| Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte | Soggetto beneficiario |  | Ditte concorrenti |  |
| Valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria |  | Commissione aggiudicatrice |  |  |
| Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte |  |  | Ditte concorrenti |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in Commissione |  | Soggetto beneficiario | Commissione aggiudicatrice |  |
| Aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle norme vigenti) e comunicazione al vincitore |  | Soggetto beneficiario |  |  |
| Invio della documentazione relativa alle procedure adottate per l’acquisizione servizi/forniture e relativa check list di autocontrollo (C2_AUTOC_INCPROF_SERV_FORN) | RdA | Soggetto beneficiario | Responsabile controlli I livello | SC1 - Controlli amministrativi sulle procedure adottate dal Soggetto beneficiario e redazione CHECK LIST "C1_CHECK_ INCPROF_SERV_FORN" |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile controlli I livello ArPSC Soggetto beneficiario |  |  |  |
| Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico con importi al netto del ribasso |  | Soggetto beneficiario | Soggetto realizzatore |  |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE ATTUAZIONE: Interventi infrastrutturali/ Acquisizione servizi/forniture |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI |  | BENEFICIARI |  | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Consegna e avvio lavori/forniture/servizi, comunicazione al RdA (e trasmissione del Quadro Economico aggiornato) | RdA |  | Soggetto beneficiario |  |  | RdA1 |
| Realizzazione lavori/forniture/servizi Richiesta erogazioni parziali da parte del beneficiario (come da disciplinare di concessione) e trasmissione della attestazione di spesa e della documentazione amministrativo contabile relativa alla spesa sostenuta. | RdA |  | Soggetto Realizzatore Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori Soggetto beneficiario |  |  |  |
| Espletamento dei controlli sulla documentazione amministrativa a supporto della domanda di erogazione. |  |  |  |  | Responsabile Controlli I livello | SC2 – Controllo sulla documentazione amministrativa relativa alle spese e redazione della Check list “C1_CHECK_AMM_SPE” |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC |  |  |  |  |  |
| Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la Liquidazione del SAL Mandato di pagamento ed erogazione risorse | Soggetto beneficiario Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale RdA |  |  |  |  | RdA1 RdA2 |
| Nomina Commissione di Collaudo |  |  | Soggetto beneficiario |  | Commissione di collaudo |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI |  | BENEFICIARI |  | SOGGETTI ESTERNI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello STATO FINALE/Conclusione fornitura |  |  | Soggetto realizzatore Direttore Esecuzione Contratto/Direttore Lavori Soggetto beneficiario |  |  |  |
| Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa ed emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture |  |  |  |  | Commissione di collaudo/Direttore dei Lavori/Responsabile Unico del Procedimento |  |
| Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o forniture | Soggetto beneficiario |  |  |  |  |  |
| Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento; Trasmissione della documentazione amministrativo- contabile relativa alla spesa sostenuta e Richiesta erogazioni di SALDO |  | Soggetto beneficiario |  | Responsabile Controlli I livello |  |  |
| Espletamento dei controlli sulla documentazione amministrativa a supporto della domanda di erogazione di SALDO. | RdA Responsabile Controlli I livello ArPSC |  |  |  |  | SC2 – Controllo della documentazione amministrativa relativa alle spese e redazione della CHECK LIST “C1_CHECK_AMM_SPE” |
| Invio degli esiti del controllo di I livello con eventuale attivazione del contraddittorio in caso di esiti parzialmente positivo e/o negativo |  |  |  |  |  |  |
| Adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la Liquidazione del SALDO mandato di pagamento ed erogazione risorse | RdA |  | Soggetto beneficiario |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale | RdA1 RdA2 |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI |  | SOGGETTI ESTERNI |  | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Conclusione effettiva dell'intervento Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione al RdA della "Dichiarazione di chiusura dell'operazione"; chiusura dell'intervento sul Sistema di monitoraggio di riferimento | RdA | Soggetto beneficiario |  |  |  | RdA2 |
| Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle eventuali economie riprogrammabili | ArPSC |  |  |  |  | ArPCS2 Vedasi sezione riprogrammazione |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Approvazione delle Delibere di assegnazione delle risorse |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria CIPESS |  |  |
| Richiesta iscrizione nel Bilancio regionale delle risorse FSC del PSC Molise Creazione dei capitoli di entrata e dei capitoli di spesa (in capo all'ArPSC) | ArPSC del PSC Molise |  |  |  |  |
| Primo inserimento delle anagrafiche degli interventi del PSC Molise, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale | RUP/ Beneficiario |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e validazione dei dati a livello centrale | RdA |  |  |  |  |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | ArPSC |  |  |  | ArPSC 2 |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | ArPSC |  |  | MEF-RGS IGRUE | ArPSC 3 |
| Richiesta di trasferimento a titolo di anticipazione dell'importo complessivo assegnato relativo alle diverse sezioni del PSC Molise | Organismo di Certificazione |  |  |  | OdC1 |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione dell’anticipazione |  |  | DPcoe | PCM - DPCoe |  |
| Erogazione risorse |  |  | MEF-RGS IGRUE |  |  |
| Riscossione risorse |  |  | Tesoreria |  |  |
| Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC | ArPSC |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria |  |
| Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC, nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale | RUP/Beneficiario |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e validazione dei dati a livello centrale | RdA |  |  |  |  |
| Verifica e invio dei dati al SMN - IGRUE | ArPSC |  |  |  | ArPSC 2 |
| ArPSC Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE |  |  |  | MEF-RGS IGRUE | ArPSC 3 |
| Richieste di pagamento intermedio successivo all’anticipazione Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e relativo alle diverse sezioni del PSC Molise | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell’esito positivo dei controlli di I livello sull’ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa relativa alle diverse sezioni del PSC | ArPSC del PSC Molise |  |  |  | ArPSC2 ArPSC3 |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Controllo della dichiarazione di spesa. Controlli a campione, relativo alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta di erogazione relativa alle diverse sezioni del PSC Molise | Organismo di Certificazione 2014/2020 |  |  |  | OdC1 |
| Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione delle rate intermedie relative alle diverse sezioni del PSC Molise |  |  | DPcoe | PCM - DPCoe < |  |
| Erogazione risorse |  |  |  | MEF-RGS IGRUE |  |
| Riscossione risorse |  |  |  | Tesoreria |  |
| Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC | ArPSC |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria |  |
| Corretto e completo monitoraggio degli interventi, in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise, con evidenza della chiusura degli stessi nei Sistemi di monitoraggio regionali e validazione locale | RUP/Beneficiario |  |  |  | RdA2 |
| Verifica e validazione dei dati a livello centrale | RdA |  |  |  |  |
| Prevalidazione e validazione dei dati in SMN - IGRUE | ArPSC |  |  | MEF-RGS IGRUE | ArPSC3 |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Richieste di pagamento del saldo relativo alle diverse sezioni del PSC Molise. Predisposizione e invio delle attestazioni di spesa dei RdA sulla base dei controlli di I livello e Attestazione di Chiusura degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise | RdA |  |  |  | RdA2 |
| Controllo della documentazione ricevuta. Verifica dell’esito positivo dei controlli di I livello sull’ammissibilità della spesa ed elaborazione della dichiarazione di spesa a chiusura relativa alle diverse sezioni del PSC Molise. | ArPSC |  |  |  | ArPSC2 ArPSC3 |
| Controllo della dichiarazione di spesa a chiusura. Controlli a campione, relativi alle diverse sezioni del PSC Molise, ed elaborazione della Certificazione di spesa e richiesta del saldo, corredata da attestato di chiusura di degli interventi in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise | Organismo di Certificazione 2014/2020 |  |  | PCM-DPCoe | OdC1 |
| Richiesta di attestazione di coerenza della domanda di pagamento e autorizzazione alla erogazione del saldo in relazione alle diverse sezioni del PSC Molise |  |  | DPcoe | PCM - DPCoe < |  |
| Erogazione del saldo |  |  |  | MEF-RGS IGRUE |  |
| ATTIVITÀ | SOGGETTI GESTORI | BENEFICIARI | SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI | ATTIVITÀ DI CONTROLLO |
| Riscossione del saldo |  |  |  | Tesoreria |  |
| Imputazione della riscossione, sulla base dell'accertamento effettuato dall'ArPSC | ArPSC |  |  | Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale |  |

| PISTA DI CONTROLLO Area Tematica ______________________________________ Settore di Intervento ______________________________________ MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA SEZIONE DETTAGLIO CONTROLLI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESPONSABILE DEL CONTROLLO | DESCRIZIONE E STRUMENTI DI CONTROLLO | ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI | DOCUMENTAZIONE MINIMA OGGETTO DEL CONTROLLO | NORMATIVA e ATTI DI RIFERIMENTO * |
| NUPC | Nucleo per le Politiche di Coesione | Audit di sistema Verifiche preliminari e in itinere sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO) predisposto, a garanzia della corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi | ArPSC | SIGECO PSC e relativi allegati | - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati - Atti regionali relativi a incarichi funzioni ArPSC, OdC e RdA - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017; - Linee guida per la definizione dei Sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2-bis del DL 34/2019), elaborate dall’Agenzia per la coesione territoriale -ACT, versione 1.0 del 15/09/2021 di cui alla nota AlCT n. 0012562 del 16/09/2021; - Verifica di sistema sui Sistemi informativi e di monitoraggio dei Patti per lo Sviluppo – NUVEC maggio 2018 |
| NUPC | Nucleo per le Politiche di Coesione | Verifica su singoli interventi e iniziative Verifica su singoli interventi e iniziative (selezionati anche su istanza della Direzione generale dell’ACT, del PCM-DPCoe, della stessa Amministrazione regionale o di altri competenti soggetti istituzionali), sui quali verranno eseguite verifiche finalizzate a fornire agli organi decisionali il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di competenza, inclusa l’eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici. In particolare, lo scopo di tali attività potrà essere quello di verificare: • la regolare attuazione dei progetti finanziati; • l’eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa e finanziaria che possono determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica; • la regolarità e ammissibilità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni); • il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance). Le informazioni utili all’esame di ogni intervento verranno acquisite in primo luogo dal Responsabile del procedimento e da gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione dell’intervento (RUP, direttore dei lavori, etc.); tali informazioni saranno raccolte presso la sede del soggetto beneficiario e/o presso il cantiere oppure tramite attività a carattere desk. | ArPSC RdA | - fascicolo di progetto - report estratti dal Sistema Gestione Progetti /Sistema Informativo Mosem | - Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020 del NUVEC ai sensi della delibera CIPE 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017 |
| ArPSC 1 | ArPSC | Verifica di coerenza in relazione al Piano e alle regole di funzionamento del FSC 2014-2020 | ArPSC - RdA | Schede tecniche di attivazione Azioni - proposte dei RdA di attivazione interventi/ schemi di Avvisi/bandi di selezione degli interventi - schemi di convenzioni/disciplinari/protocolli d’intesa | - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021; --articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014 - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento |
| ArPSC2 | ArPSC | Verifica della coerenza dei dati popolati dai RdA nei Sistemi Mittenti e invio al SNM - IGRUE | Sistema di Monitoraggio Gestione Progetti (sezione ordinaria del PSC) - Sistema informativo Mosem (sezione straordinaria del PSC) | - report estratti dal Sistema Gestione Progetti - Sistema informativo Mosem | - SIGECO PSC e relativi allegati - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti ; - Manuale Utente di Mosem; - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). |
| ArPSC3 | ArPSC | Prevalidazione e validazione dei dati in SNM - IGRUE | SNM - IGRUE | - report estratti dal sistema SNM - IGRUE | SIGECO PSC e relativi allegati - Protocollo Unico di Colloquio - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE |
| RdA1 | RdA | Verifiche istruttorie relative alle fasi attuative degli interventi e alla erogazione dei finanziamenti (rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, rispetto delle regole di funzionamento del FSC 2014-2020) e adozione atti di concessione, impegno finanziario, revoca, proroga, liquidazione, ecc. | RdA | Fascicolo di progetto incluse le schede di monitoraggio del Sistema Gestione Progetti / Sistema informativo Mosem | - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT; - Manuale Utente di MoSEM - Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). - articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014 - Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021 |
| RdA2 | RdA | Nel ciclo di vita di ciascun intervento fino alla realizzazione/chiusura dello stesso: - verifica la coerenza e la veridicità delle informazioni, inserite nel sistema informativo di Monitoraggio, rispetto ai documenti giustificativi verificabili; - esegue la validazione locale dei dati | RdA (fascicolo di progetto) Sistema Gestione Progetti / Sistema informativo Mosem | - dati inseriti sul sistema informativo di monitoraggio - report estratti Sistema Gestione Progetti / Sistema informativo Mosem - attestazione di spesa del Soggetto beneficiario | - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise; - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE Documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC). - Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 del MEF-RGS-IGRUE sul monitoraggio degli interventi della Politica di coesione 2014-2020. - Manuale Utente Sistema Gestione Progetti dell’ACT -Vademecum monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2014-2020 del MEF -RGS – IGRUE (vers. 1.0 dicembre 2015). - Normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento |
| SC1 | Responsabile controlli I livello | Controlli di I livello on desk su base documentale con riferimento alle procedure Correttezza dell’esecuzione delle procedure adottate in materia di affidamento incarichi professionali, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture Verifica che la procedura di appalto/selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese Verifica della sussistenza e regolarità della documentazione amministrativa e contabile e tecnica relativa all'intervento Verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, civilistica e fiscale (anche mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa) Correttezza delle procedure adottate per l'adozione/approvazione di eventuali ulteriori atti relativi a modifiche o integrazioni contrattuali (sospensioni e riprese dei lavori, contratti aggiuntivi, perizie di variante, …) | RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello | verbale istruttorio del RdA Atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi professionali e delle gare d'appalto relativi all'intervento finanziato - eventuali pareri obbligatori - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - relazioni di collaudo - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - certificato di collaudo o di regolare esecuzione/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture (a intervento concluso) - elaborati tecnici (se del caso) | - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - Normativa comunitaria e nazionale in tema di politiche di coesione - Normativa civilistica e fiscale nazionale - DLgs. 50/16 e ss.mm.ii. - Linee Guida ANAC - SIGECO PSC e relativi allegati |
|  |  | Controlli in loco su base campionaria Verifica del "Fascicolo di progetto" presso il Soggetto beneficiario, della realizzazione dell'intervento conforme a quella finanziato, del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso per il periodo minimo previsto dalla normativa A intervento concluso: - verifica dell'avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori/regolarità dei servizi/regolarità delle forniture - verifica dell'entrata in funzione dell'opera (se trattasi di lavori) o di utilizzo delle forniture (se trattasi di forniture) |  |  |  |
| SC2 | Responsabile controlli I livello | Controlli di I livello on desk su base documentale in riferimento agli aspetti contabili Controllo sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori/servizi/forniture, per quanto riguarda gli aspetti contabili Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'intervento Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) indichino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma | RdA (fascicolo di progetto e verbali istruttori) e Responsabile controlli I livello | - verbale istruttorio del RdA Documentazione amministrativo-contabile - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - determinazioni di liquidazione - pagamenti - reversale d'incasso | - Delibere del CIPE 25/2016, 26/2016, 95/2017, 26/2018, 50/2018 , 14/2019, 2/2021, 20/2021 e 86/2021 - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati |
| OdC1 | Organismo di Certificazione | Verifiche preliminari alle richieste di trasferimento risorse Verifiche preliminari alla certificazione della spesa Verifica della spesa sostenuta (costo realizzato) rilevata nel Sistema Gestione Progetti dell’ACT, ai fini delle richieste di trasferimento delle risorse FSC Verifiche pre-certificazione sul sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio, sull'avanzamento della spesa con l’analisi delle erogazioni progressive, sulla presenza di eventuali recuperi e/o soppressioni, sui controlli di primo livello (check e verbali), su eventuali controlli in loco, su eventuali verifiche effettuate su interventi critici, su eventuali verifiche effettuate sulla documentazione di spesa detenuta nel fascicolo del progetto | OdC ArPSC RdA (fascicolo di progetto) | - report estratti dal Sistema Gestione Progetti dell’ACT/ Sistema informativo Mosem - verbali e check di controllo di primo livello - verbali e check di controllo in loco | - Manuale delle procedure dell'OdC - Check-list di verifica dell'OdC - Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno - Circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione n. 1/2018 - SIGECO PSC e relativi allegati - Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE Documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC). |

*Note:  1)La L. 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021";

2) L’art. 50 del D.L. 13/2023 ha disposto la soppressione dell’Agenzia per la Coesione territorial e la conseguente attribuzione delle funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per effetto di tale soppressione, il NUVAP (Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione) e il NUVEC (Nucleo di verifica e controllo) sono stati sostituiti dal NUPC (Nucleo per le Politiche di Coesione).